## Slide 1
Rational Unified Process (RUP)
Syarah Yanti (13020230038)
Nova Febryna A. (13020230040)
Sahra Zhafirah (13020230043)
Khayla Alifia Indrawati (13020230329)
KELOMPOK V

## Slide 2
DEFINISI & SEJARAH
Rational Unified Process (RUP) adalah sebuah kerangka kerja dalam rekayasa perangkat lunak yang bersifat iteratif (berulang), incremental (bertahap), dan berbasis objek. RUP menekankan pentingnya arsitektur sistem yang kuat serta penggunaan use-case sebagai dasar pengembangan. Sejarahnya berawal dari Objectory Process yang diperkenalkan oleh Ivar Jacobson pada tahun 1987. Kemudian pada tahun 1995, proses ini diakuisisi oleh Rational Software dan dikembangkan menjadi RUP. Seiring perkembangan, RUP diperkaya dengan Unified Modeling Language (UML) dan praktik manajemen kebutuhan, sehingga menjadikannya salah satu standar industri dalam metodologi pengembangan perangkat lunak skala menengah hingga besar.
Apa itu Rational Unified Process?

## Slide 3
FASE UTAMA RATIONAL UNIFIED PROCESS
1
Inception
tahap awal yang berfokus pada identifikasi kebutuhan sistem, ruang lingkup proyek, dan pemodelan bisnis.
2
Elaboration
tahap analisis dan perancangan sistem. Pada fase ini dilakukan pembuatan desain yang lebih detail serta pembuatan prototipe untuk memvalidasi kebutuhan sebelum pembangunan dimulai.
3
Construction
fase pengembangan inti berupa implementasi kode program dan pengujian sistem. Di sini perangkat lunak mulai dibangun secara nyata berdasarkan desain yang telah disepakati.
4
Transition
tahap di mana perangkat lunak yang sudah jadi dideploy atau dipasang ke lingkungan pengguna, dilakukan pelatihan (training), serta penyerahan sistem kepada user agar dapat digunakan secara optimal.

## Slide 4
Karakteristik RUP
BERORIENTASI RESIKO
RUP secara khusus mengidentifikasi dan mengelola risiko sejak awal agar kesalahan bisa diminimalisir.
DOKUMENTASI LENGKAP
RUP menghasilkan dokumentasi yang terperinci mulai dari kebutuhan, desain, implementasi, hingga pengujian.
MENDUKUNG BERBAGAI DISIPLIN
RUP mencakup disiplin seperti analisis bisnis, manajemen proyek, pengujian, hingga pemeliharaan untuk mendukung keberhasilan proyek perangkat lunak.
ARSITEKTUR SENTRIS
RUP menekankan pentingnya arsitektur sebagai pusat pengembangan agar sistem lebih terstruktur dan mudah dikembangkan.
ITERATIF & INCREMENTAL
Pengembangan dilakukan secara berulang (iteratif) dan bertahap (incremental), sehingga perangkat lunak berkembang sedikit demi sedikit hingga lengkap.
BERBASIS OBJEK
RUP menggunakan pendekatan berorientasi objek, di mana sistem dibangun sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi.
USE - CASE DRIVEN
RUP berfokus pada use-case untuk menggambarkan kebutuhan pengguna dan alur interaksi sistem.

## Slide 5
KELEBIHAN
  Menyediakan akses mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim.
  Memberikan panduan penggunaan UML secara efektif.
  Mendukung proses iteratif dalam pengembangan perangkat lunak.
  Memungkinkan penambahan atau perluasan proses sesuai kebutuhan.
  Memfasilitasi kontrol perubahan perangkat lunak secara sistematis.
  Mendukung pengujian perangkat lunak secara berulang untuk meningkatkan kualitas.
KELEMAHAN
  Hanya sesuai untuk pengembangan perangkat lunak berorientasi objek dengan fokus pada UML.
  Membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan metode lain.
  Biaya implementasi relatif lebih tinggi karena analisis risiko yang mendalam, dokumentasi terperinci, serta penggunaan sumber daya yang lebih besar

## Slide 6
Perbandingan RUP dengan model lain
Perbandingan dengan Model lain
1. RUP vs Waterfall
RUP lebih fleksibel karena memungkinkan perubahan di tiap tahap, cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang dinamis. Waterfall lebih kaku, sederhana, dan cocok untuk kebutuhan sistem yang stabil.
2. RUP vs Prototyping
RUP unggul dalam dokumentasi, analisis risiko, dan proyek besar dengan spesifikasi jelas. Prototyping lebih cepat, murah, dan sesuai untuk kebutuhan yang belum pasti karena melibatkan pengguna secara intensif.
3. RUP vs AUP (Agile Unified Process)
AUP adalah versi ringan dari RUP, dengan iterasi singkat (±2 minggu), dokumentasi lebih ringkas, serta fokus pada nilai-nilai Agile (kolaborasi, adaptasi cepat). RUP lebih berat dengan dokumentasi detail dan analisis risiko mendalam.
4. RUP vs RAD (Rapid Application Development)
RUP cocok untuk proyek besar dan kompleks dengan struktur dan dokumentasi kuat. RAD menekankan kecepatan (60–90 hari), biaya rendah, dan keterlibatan intensif pengguna, namun dokumentasi terbatas dan kurang cocok untuk proyek besar.

## Slide 7
Alat Bantu Rational Unified Process (RUP)
ENTERPRISE ARCHITECT
Merupakan perangkat lunak yang mendukung pemodelan menggunakan UML. Dengan Enterprise Architect, pengembang dapat membuat diagram yang lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah dipahami untuk kebutuhan desain serta dokumentasi sistem.
SIMPHONY.NET
Digunakan sebagai alat simulasi proses pengembangan perangkat lunak. Aplikasi ini mampu memodelkan sumber daya proyek (seperti analis, programmer, dan tester), probabilitas kesalahan, serta iterasi proyek. Hasil simulasi membantu memperkirakan jalannya proyek secara realistis pada berbagai skala (kecil, menengah, hingga besar).

## Slide 8
Rational Unified Process (RUP) adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif, incremental, arsitektur-sentris, dan use-case driven. Metodologi ini sangat cocok digunakan pada proyek berskala menengah hingga besar, karena mampu menjamin kualitas sistem melalui dokumentasi yang lengkap, manajemen risiko yang terstruktur, serta pengujian bertahap di setiap fase pengembangan. Selain itu, penerapan RUP didukung oleh berbagai alat bantu seperti Enterprise Architect untuk pemodelan UML dan Simphony.NET untuk simulasi proses, sehingga menjadikannya metodologi yang komprehensif dalam menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas dan terorganisir.
KESIMPULAN

## Slide 9
Ayo teman-teman silahkan bertanya
Ada pertanyaan?

## Slide 10
TERIMA KASIH